- АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.03.2019                                                                                                №  21-р

станица Гривенская

О проведении Всекубанского  месячника и субботника по благоустройству  и наведению санитарного порядка на территории  Гривенского сельского поселения Калининского района

Руководствуясь Уставом Гривенского сельского поселения, распоряжением  главы  администрации  (губернатора) Краснодарского края от  4 марта  2019 года № 44-р «О проведении Всекубанского  месячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях поселений Краснодарского края», распоряжением администрации муниципального образования Калининский район от             07 марта  2019 года         № 98-р  «О проведении Всекубанского  месячника  и субботника по благоустройству и  наведению санитарного порядка на территории муниципального образования Калининский район», в целях обеспечения должного санитарного  порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территорий населенных пунктов и создания  благополучной санитарно – эпидемиологической обстановки на территории Гривенского сельского поселения  Калининского района  в весенние - летний  период:

1. Провести на территории Гривенского сельского поселения     Калининского района                       с   11  марта по  13 апреля 2019  года Всекубанский   месячник по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий населенных пунктов (далее – Всекубанский месячник),    13 апреля  2019 года   Всекубанский субботник  (далее-Всекубанский  месячник и Всекубанский субботник).

2. Начальнику общего отдела администрации Гривенского сельского поселения  Калининского района Юрьевой Т.Н. :

1) Создать рабочую группу по организации и проведению Всекубанского  месячника и субботника (приложение № 1);

2) Разработать  план проведения Всекубанского  месячника, а также   план проведения  Всекубанского субботника (приложение № 2, № 3);

3. Ведущему специалисту общего  администрации Гривенского сельского поселения Калининского района  Кормиловой С.В.:

2

1) Организовать работу  по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий, внутриквартальных территорий улиц, площадей, зеленых зон, спортивных сооружений, мест торговли, фасадов общественных зданий и ограждений  частных домовладений, на территориях  гражданских  кладбищ, парков,  мемориальных комплексов и братских могилах, территорий , закрепленных за соответствующими организациями;

2) Организовать инвентаризацию посадок, заложенных в прошлые годы, обрезку деревьев, кустарников и посадку зеленых насаждений, новых саженцев и уходу за ними ;

3) Организовать ликвидацию  стихийных свалок на территории  сельского поселения;

4) Организовать проведение расчистки и восстановление искусственных и естественных систем  по отводу ливневых и паводковых вод;

4. Начальнику общего отдела администрации Гривенского сельского поселения Калининского района еженедельно  (по пятницам), начиная с  15 марта  по 15 апреля 2019 года представлять с нарастающим итогом,  сведения  о ходе проведения   Всекубанского  месячника и   13  апреля  2019  года - о ходе проведения Всекубанского субботника ( отдельно по субботнику) в отдел по вопросам ЖКХ (тел./факс 2-28-47). Сведения представлять по форме согласно приложению №  4.

5.Рекомендовать:

1) Руководителям предприятий, организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Гривенского сельского поселения,  организовать  санитарную  очистку и благоустройство   территорий, закрепленных за    предприятиями и организациями, приложение № 5.

2) Председателям ТОС:

3) Организовать силами жителей  уборку  подведомственных территорий;

4) Провести  работу по обрезке деревьев и кустарников, посадке новых саженцев;

5) Председателям ТОС: квартала № 5  Л.Н. Кузуб, квартала № 14 А.Н.Беляк, х.Пригибский А.С.Артеменко, х.Лебеди В.В.Мовчан, В.И.Бондаренко организовать уборку кладбищ и прилегающих к ним территорий.

6.Начальнику финансового отдела  администрации Гривенского сельского поселения Калининского района Е.В.Чурековой подготовить смету расходов денежных средств  на проведение мероприятий, приложение  № 6.

7. Контроль за выполнением данного распоряжения  оставляю за собой.

8. Распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.

Глава Гривенского сельского поселения

Калининского района                                                                                Л.Г.Фикс

3

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта распоряжения администрации Гривенского сельского поселения Калининского района  от  13.03.2019 №21-р

«О проведении Всекубанского  месячника и субботника по благоустройству  и наведению санитарного порядка на территории  Гривенского сельского поселения Калининского района»

Проект  подготовлен  и  внесен:

Общим отделом  администрации

Гривенского сельского поселения

Калининского  района

Начальник        отдела                                                                 Т.Н. Юрьева

Проект  согласован:

Начальник финансового отдела

администрации Гривенского

сельского поселения  Калининского района                              Е.В.Чурекова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Гривенского сельского поселения от 13.03.2019 № 21-р |
| --- | --- |

Состав

рабочей группы по организации и   проведении Всекубанского месячника и субботника по благоустройству  и наведению санитарного порядка на территории  Гривенского сельского поселения

Калининского района

| Фикс Лариса Григорьевна | глава Гривенского сельского поселения Калининского района |
| --- | --- |
| Юрьева Татьяна Николаевна | Начальник общего отдела администрации Гривенского сельского поселения Калининского района |
| Тараненко Андрей Александрович | Атаман Гривенского станичного казачьего общества (по согласованию) |
| Кормилова Светлана Владимировна | Ведущий специалист общего отдела администрации Гривенского сельского поселения Калининского района |
| Левченко Сергей Павлович | Директор Муниципального бюджетного учреждения - Гривенская клубная система Калининского района |
| Вороной Артем Григорьевич | директор МКУ «Библиотечная система» Гривенского сельского поселения Калининского района |
| Кузуб Людмила Николаевна | Председатель ТОС № 2 (по согласованию) |
| Беляк Александр Николаевич | Председатель ТОС № 5 (по согласованию) |
| Мовчан Валерий Васильевич | Председатель ТОС № 7 х.Лебеди (по согласованию) |
| Калько Сергей Владимирович | Председатель ТОС № 6 х.Лебеди (по согласованию) |
| Кормилов Сергей Васильевич | Председатель ТОС № 4 ст.Гривенская(по согласованию) |
| Артеменко Александр Сергеевич | Председатель ТОС № 8 х.Пригибский (по согласованию) |
| Бут Татьяна Борисовна | Председатель ТОС № 1 ст.Гривенская (по согласованию) |
| Костовская Екатерина Николаевна | Председатель ТОС № 3 ст.Гривенская (по согласованию) |
| Чурекова Елена Васильевна | Начальник финансового отдела администрации Гривенского сельского поселения Калининского района |

Начальник общего отдела

администрации   Гривенского

Калининского района                                                                  Т.Н. Юрьева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Гривенского сельского поселения Калининского района от 13.03.2019 № 21-р |
| --- | --- |

ПЛАН

проведения Всекубанского  месячника

с  11 марта по  13 апреля 2019 года

на территории Гривенского сельского поселения Калининского района

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ по благоустройству и санитарной очистке | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация сельского поселения | 1. Санитарная очистка территории вокруг здания администрации (16 чел.) | 11.03.- 13.04.2019 | Фикс Л.Г. |
|  |  | 2.Выпиловка деревьев, вырубка сухостоя, разбивка клумбы (15 чел.) | 04.04.2019 | Кормилова С.В. |
|  |  | 3. Санитарная очистка кладбищ, вывоз мусора (53 чел.) | 11.03.2019 - 13.04.2019 | Председатели ТОС Кормилова С.В. |
|  |  | 4. Санитарная очистка придомовых территорий, улиц ( 470 чел.) | 11.03.2019 - 13.04.2019 | Председатели ТОС |
|  |  | 5. Очистка ливневых каналов ( 4 чел.) | 11.03.2019 - 13.04.2019 | Председатели ТОС ООО «Водоканал» |
| 2. | Гривенское казачье общество | 1.Уборка территории парка ст.Гривенская (30 чел.) | 11.03.2019 - 13.04.2019 | Тараненко А.А. |
|  |  | 2.Побелка деревьев (21 чел.) | 04.04.2019 |  |
|  |  | 3.Косметический ремонт детской площадки в парке ст.Гривенская (5 чел.) | 10.04.2019 |  |
|  |  | 4.Благоустройство военно- спортивного лагеря Посадка деревьев (12 чел.) | 11.03.2019 - 13.04.2019 |  |
| 3. | Гривенская участковая больница | 1. Благоустройство, санитарная очистка территории больницы (15 чел.) | 11.03.2019 - 13.04.2019 | Костовская Т.Ф. |
|  |  | 2. Вывоз мусора с территории больницы (11 чел.) | 04.04.2019 |  |
|  |  | 3.Распиловка, вывоз упавших деревьев(3 чел.) | 04.04.2018 |  |
|  |  | 4.Побелка деревьев ( 5 чел.) | 04.04.2018 |  |
| 4. | МБОУ-СОШ №13 | 1.Очистка территории школы и пришкольной территории (120 чел.) | 11.03.2019 - 13.04.2019 |  |
|  |  | 2.Очистка берега Васильчикова ерика от мусора (20 чел.) | 04.03.2019 | Дидыч А.Ю. |
|  |  | - 3. Обрезка деревьев (10 - чел.) 4.Посадка деревьев (15 чел.) | 04.04.2019 04.04.2019 |  |
|  |  | 5. Работа на клумбах, посадка цветов, побелка деревьев и бордюров (50 чел.) | 29.03.2019 |  |
|  |  | 5.Поддержание должного санитарного порядка на территории памятников (30 чел.) | 11.03.2019 - 13.04.2019 |  |
| 5. | МБОУ-СОШ №14 | 1.Очистка территории школы и пришкольной территории (40 чел) 2. Обрезка деревьев, вырубка сухостоя (10 чел) 3.Благоустройство территории памятников (30 чел.) 4.Благоустройство территории парка (14 чел.) 5.Посадка деревьев (7 чел.) | 11.03.2019 - 13.04.2019 12.03.2019- 10.04.2019 12.03.2019- 10.04.2019 04.04.2019 04.04.2019- 10.04.2019 | Смоленский В.В. |
| 6. | МДОУ – д/ сад № 14 | 1. Санитарная очистка территории д/сада, обрезка сухостоя (5 чел.) 2. Посадка цветов, побелка деревьев (5 чел.) | 12.03.2019 13.04.2019 03.04.2019 | Головко Т.П. |
| 7. | МДОУ – д/ сад № 13 | Санитарная очистка территории д/сада, обрезка сухостоя (7 чел.) 2. Разбивка клумб, побелка деревьев (5 чел.) | 11.03.- 2019 13.04.2019 04.04.2019 | Супряга Т.Д. |
| 8. | Гривенский СДК | 1.Обрезка деревьев, разбивка клумбы (5 чел.) 2. Очистка территории от мусора, опавшей листвы, вывоз мусора (5 чел.) 3. Побелка деревьев (2 чел.) | 11.03.2019- 13.04.2019 04.04.2019 04.04.2019 | Левченко С.П. |
| 9. | ДК х.Лебеди | 1.Обрезка деревьев, кустарников, разбивка клумбы (3 чел.) | 11.03.2019 13.04.2019 | Гудым Е.Р. |
|  |  | 2. Очистка территории от мусора, опавшей листвы, вывоз мусора (2 чел.) | 04.04.2019 |  |
|  |  | 3. Побелка деревьев (2 чел.) | 04.04.2019 |  |
| 10 | Частные магазины | Очистка территорий, закреплённых за магазинами, устройство цветочных клумб, вывоз мусора, побелка деревьев ( 25 чел.) | 11.03.2019 13.04.2019 | Владельцы частных магазинов |
| 11. | СК х.Пригибский | 1.Побелка деревьев, разбивка клумбы (3 чел.) | 04.04.2019 | Шмалько Н.Е. |
|  |  | 2. Очистка территории от мусора, опавшей листвы, вывоз мусора (2 чел.) | 11.03.2019 13.04.2019 |  |
|  |  | 3.Ремонт памятника землякам, погибшим в годы ВОВ ( 3 чел.) | 08.04.2019 |  |
| 12. | Приход Свято-Никольского храма | Уборка территории, побелка деревьев (15 чел.) | 11.03.2019 13.04.2019 | настоятель Свято-Никольского храма отец Владимир |
| 13. | МКУ «Библиотечная система» Гривенского сельского поселения | 1.Разбивка клумб, побелка деревьев ( 5 чел.) 2.Уборка территории (3 чел.) | 04.04.2019 11.03.2019 13.04.2019 | Синиченко Н.Г., Вороной А.Г. |
| 14. | Гривенский ДДТ | 1.Разбивка клумб, побелка деревьев ( 5 чел.) 2.Уборка территории (3 чел.) | 04.04.2019 11.03.2019- 13.04.2019 | Удовика Н.Г. |
| 15. | Акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им.Н.И.Ткачева Обособленное подразделение предприятие «Чебургольское» | 1.Уборка территории (20 чел.). 2.Побелка деревьев, вырубка сухостоя ( 8 чел.) 3.Вывоз мусора ( 5 чел.) 4. Разбивка клумб (7 чел.) 5.Ремонт памятника Погибшим воинам | 11.03.2019 13.04.2019 10.04.2019 04.04.2019 04.04.2019 с 012.03.2019- 10.04.2019 | Востриков Н.А.. Садило Е.П. |
| 16. | ООО «Азов-Камыш» | 1.Уборка территории (10 чел.) 2.Побелка деревьев, вырубка сухостоя ( 3 чел.) 3. Разбивка клумб (4 чел.) | 11.03.2019 13.04.2019 04.04.2019 | Шамилов М.М. Мясников О.А. |
| 17. | ЗАО «имени Калинина» | 1.Уборка территории (3 чел.) 2.Побелка деревьев, вырубка сухостоя ( 3 чел.) 3. Разбивка клумб ( 2 чел.) | 11.03.2019 13.04.2019 04.04.2019 04.04.2019 | Журавлев Д.Ю. Васильченко А.И. |
| 18. | ФГБУ «Гривенский осетровый рыбоводный завод» | 1.Уборка территории (14 чел.). 2.Побелка деревьев, вырубка сухостоя ( 8 чел.) 3. Вывоз мусора и побелка бордюров (5 чел.) | 11.03.2019 13.04.2019 04.04.2019 10.04.201 | Ребриков С.И. |
| 19. | ООО «Зерновая компания «Полтавская» ОСП «Южные земли» | 1.Уборка территории (8 чел.). 2.Побелка деревьев, вырубка сухостоя (3 чел.) 3.Вывоз мусора ( 10 чел.) 4. Разбивка клумб (3 чел.) | 11.03.2019 13.04.2019 04.04.2019 04.04.2019 10.04.2019 | Гусарь В.В. |
| 20. | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 1.Уборка территории (5 чел.) 2.Побелка деревьев, вырубка сухостоя (3 чел.) 3.Вывоз мусора ( 5 чел.) | 11.03.2019- 13.04.2019 04.04.2019 04.04.2019 | Садило А.В. |
| 21. | Гривенский участок «Тимашевские электросети» | 1.Уборка территории (5чел.). 2. Вывоз мусора ( 5 чел.) | 18.03.2019 10.04.2019 | Мовчан П.Б. |
| 22. | Гривенское почтовое отделение | 1.Уборка территории (5 чел.). 2.Побелка деревьев, уборка веток ( 3 чел.) | 11.03.2019 13.04.2019 04.04.2019 | Танцура Т.Н. |
| 23. | ООО «Отечественная крупяная компания» | 1.Уборка территории (10 чел.) 2. Вывоз мусора | 11.03.2019- 13.04.2019 04.04.2019 | Васильченко А.И. |

Начальник общего  отдела

администрации Гривенского сельского поселения

Калининского района                                                                   Т.Н.Юрьева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Гривенского сельского поселения

от  13.03.2019   №  21-р

План

проведения  Всекубанского субботника

13 апреля  2019  года на территории Гривенского сельского поселения

| № п/п | Выполненные работы | Место проведения | Количество участвующих | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Санитарная очистка и благоустройство населенных пунктов поселения: | Гривенское сельское поселение | 1697 | Администрация Гривенского сельского поселения |
| 1.1 | Уборка территорий, закрепленных за предприятиями и организациями. | ст.Гривенская х.Лебеди х.Пригибский | 192 89 32 | Руководители организаций и предприятий всех форм собственности |
| 1.2 | Уборка придворовых территорий, вырубка дикорастущей поросли, покраска забора. | ст.Гривенская х.Лебеди х.Пригибский | 451 232 45 | Председатели ТОС |
| 1.3 | Посадка деревьев ст.Гривенская –50 шт. х.Лебеди -25 шт. х.Пригибский – 10 шт. | ст.Гривенская х.Лебеди х.Пригибский | 52 17 9 | МБОУ СОШ №13-Дидыч А.Ю., Гривенский ДДТ- Удовика Н.Г.. Гривенская сельская библиотека – Вороной А.Г. школа № 14- Смоленский В.В. жители Гривенского сельского поселения Гривенское казачье общество – Тараненко А.А. |
| 1.4 | Уборка кладбищ и прилегающих к ним территорий. | ст.Гривенская х.Лебеди х.Пригибский | 37 32 5 | Председатели ТОС жители Гривенского сельского поселения |
| 1.5 | Очистка от мусора территорий, площадей, скверов, мемориалов– 6 га. | ст.Гривенская х.Лебеди х.Пригибский | 273 131 7 | Руководители организаций и предприятий Гривенское казачье общество- Тараненко А.А., МБОУ СОШ №14- Смоленский В.В. |
| 1.6 | Ликвидация стихийных свалок | ст.Гривенская х..Лебеди х.Пригибский | 17 9 8 | Заместитель главы с/п Подгорный А.П,. председатели ТОС |
| 1.7 | Разбивка цветников, клумб | ст.Гривенская х..Лебеди х.Пригибский | 19 5 5 | Руководители организаций и предприятий |
| 1.8 | Наведение санитарного порядка на спортивных, детских площадках | ст.Гривенская х. Лебеди х.Пригибский | 22 21 4 | Сотрудник администрации Гривенского сельского поселения – Колодько М.В. Гривенский ДДТ- Удовика Н.Г. МБОУ СОШ №13 Дидыч А.Ю.,МБОУ СОШ №14 Смоленский В.В. |

Начальник общего отдела

администрации

Гривенского сельского поселения

Калининского района                                                               Т.Н. Юрьева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Гривенского сельского поселения от 13.03.2019 № 21-р |
| --- | --- |

Сведения

по Гривенскому сельскому поселению о выполненных работах в ходе проведения Всекубанского  месячника  по наведению санитарного порядка и  благоустройству территорий населенных  пунктов

с 11 марта 2019 г.  по 13 апреля 2019 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищено от мусора территорий площадей, парков, скверов, кладбищ | кв.м. |  |  |
| 2 | Обустроено (отремонтировано) контейнерных площадок, расположенных на муниципальной территории | шт. |  |  |
| 3 | Установлено урн для сбора мусора в местах общего пользования | шт. |  |  |
| 4 | Ликвидировано стихийных свалок | шт. |  |  |
| 5 | Сдано на переработку вторичного сырья | тонн |  |  |
| 6 | Приняло участие | человек |  |  |

Начальник общего отдела администрации

Гривенского сельского поселения

Калининского района                                                                  Т.Н. Юрьева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Гривенского сельского поселения Калининского района от 13.03.2019 № 21-р |
| --- | --- |

План

закрепления территорий за организациями и  предприятиями, осуществляющими   хозяйственную деятельность на территории Гривенского сельского поселения Калининского района для наведения

должного санитарного порядка

| № п/п | Наименование организации | Адрес расположения земельного участка |
| --- | --- | --- |
|  | ст.Гривенская |  |
| 1 | Гривенская участковая больница | ул.Рыбоводная,27 |
| 2 | Сельский Дом культуры | ул.Мира,12 «Б» |
| 3 | Здание администрации Гривенского сельского поселения | ул.Советская,32 |
| 4 | Участок «Ростелеком» | ул.Совесткая,32 |
| 5 | Участок полиции | ул.Советская, 32 |
| 6 | Участок ООО «Водоканал» | ул.Советская,32 |
| 7 | Гривенское казачье общество | ул.Советская,30 |
| 8 | Гривенское почтовое отделение | ул.Фурманова,14 |
| 9 | Гривенский детский Дом творчества | ул.Школьная,15 «Б» |
| 10 | Гривенская сельская библиотека | ул.Школьная,15 «А» |
| 11 | Гривенский сетевой участок ООО «Тимашевские электросети» | ул.Заводская,39 |
| 12 | Детский сад № 14 | ул.Кондратенко,21 «А» |
| 13 | ООО «Зерновая компания «Полтавская» | ул.Спортивная |
| 14 | ООО «Зерновая компания «Полтавская» правление | ул.Фурманова,30 |
| 15 | Магазин «Магнит» ЗАО «Тандер Рясный» | ул.Фурманова,9 |
| 16 | Дискотека «Надежда» Рец Н.К. | ул.Мира, 12/1 |
| 17 | ИП Рец | ул.Заводская,2 |
| 18 | Магазин «Перекресток» ИП Русый | ул.Фурманова,11 |
| 19 | ИП Котляр магазин «Провиант» | ул.Фурманова,14 |
| 20 | Магазин ИП Супряга | ул.Фурманова,16 «А» ул.Рыночная |
| 21 | ИП «Лотос» (АЗС) Дорошенко М.В. | ул.Фурманова,69 |
| 22 | Гривенский ветучасток | пер.Светлый,8/2 |
| 23 | Ярмарка ИП Кушнир | рыночная площадь |
| 24 | Парикмахерская Левченко Н.М. | ул.Фурманова,12 |
| 25 | ИП Запорожец | ул.Фурманова,12 |
| 26 | Магазин «Продукты» Корнилов И.В. | ул.Береговая,82 |
| 27 | Кафе-бар «Любава» ИП Щербина | ул.Фурманова,91 |
| 28 | Филиал ОСБ № 5171 | рыночная площадь |
| 29 | Аптека «Утренняя» | рыночная площадь |
| 30 | Магазин Шуляк Н.А. | ул.Фурманова,91 |
| 31 | Аптека «36.6» | рыночная площадь |
| 32 | Магазин «Сластена»ИП Подгорная Е.И. | рыночная площадь |
| 33 | Склад ИП Ильченко В.И. | рыночная площадь |
| 34 | Склад Васильченко В.В. | рыночная площадь |
| 35 | Магазин ИП Дудик А.А. | рыночная площадь |
| 36 | Магазин «Товары для дома» ЧП Запорожец | ул.Рыночная |
| 37 | ИП Облогин | ул.Рыночная |
| 38 | Магазин «Орхидея» ИП Дудка Н.Д. | ул.Рыночная,4 |
| 39 | Магазин «Стройматериалы» ИП Вороной С.И. | ул.Фурманова,18 |
| 40 | Магазин «Рыбалка» ИП Пономарев | Ул.Фурманова |
| 41 | Магазин «Товары для детей» ИП Облогина Ю.Г. | ул.Фурманова,12 «А». |
| 42 | ИП Дудик В.П. магазин «Колос» | ул.Широкая, 65 |
| 43 | Магазин «На Зарубовке» ИП Новоселецкий | ул.Рыбоводная,18 «А» |
| 44 | ИП Русый Кафе-бар(площадь у магазина «Магнит») |  |
| 45 | Магазин «Золушка» ИП Тальянский В.Б. | ул.Заводская, 1 |
| 46 | Гривенский участок ООО «Водоканал», АО «Газпром газораспределение Краснодар» | ул.Рыбоводная |
| 47 | Магазин стройматериалов «Хозяин» ИП Чуприна | ул.Фурманова |
| 48 | Приход «Свято-Никольского» храма | ул.Советская, 50 |
| 49 | МОУ СОШ № 13 | ул.Советская, 20 |
| 50 | Здание МОУ ООШ № 18 | ул.Широкая,78 |
| 51 | Парк ст.Гривенская | ул.Советская |
| 52 | Детская дворовая площадка квартал № 7 | парк ст.Гривенская |
| 53 | Похоронное бюро ИП Пекало | ул.Фурманова |
| 54 | Магазин «Лотос» ИП Тарасова | ул.Садовая,5 |
|  | х.Лебеди |  |
| 1 | МОУ СОШ № 14 | ул.Красноармейская, 1/1 |
| 2 | ООО «Заря» Здание конторы | ул.Красноармейская,30/3 |
| 2.1 | Гараж | ул.Фестивальная |
| 2.2 | МТМ | ул.Фестивальная |
| 2.3 | Склад | ул.Мира |
| 2.4 | Пилорама | ул.Фестивальная |
| 2.5 | Общежитие | ул.Мира, |
| 2.6 | Склад | ул.Мира, 51/1 |
| 3 | Дом культуры | ул.Фестивальная |
| 4 | Парк | ул.Ленина,4 |
| 5 | Филиал ОСБ № 5171, отделение почты, АТС | ул.Красноармейская,30/2 |
| 6 | Детский сад № 13 | ул.Буденного,13 |
| 7 | ИП Ветров С.А. «Автосервис» | ул.Фестивальная,4 |
| 8 | Магазин «Кристалл» ИП Ветров С.А. | ул.Мира,78 |
| 9 | Магазин Дудка Н.Д. | ул.Мира, 61 |
| 10 | Фельдшерский –акушерский пункт | ул.Мира,82/1 |
| 11 | Магазин «Магнолия» ИП Лошенко | ул.Красноармейская |
|  | х.Пригибский |  |
| 1 | ЗАО «имени Калинина» | ул.Набережная,1 |
| 2 | Рыночная площадь | ул.Центральная,23 «А» |
| 3 | Сельский Клуб | ул.Центральная,8 |
| 4 | Магазин «Волна» ИП Ефименко Р.А. | ул.Центральная,23 |
| 5 | Магазин «Продукты» ИП Садило | ул.Восточная,7 |
| 6 | Детская дворовая площадка | ул.Центральная,8 |

Начальник общего  отдела администрации

Гривенского сельского поселения

Калининского района                                                                Т.Н.Юрьева